# 8 Экономическое обоснование

## 8.1 Введение

8.1.1 Геоинформационная система, в рамках создания которой проводится настоящая разработка, предназначена для осуществления обеспечения функции управления в совокупности территориально разнесенных объектов. Должностные лица (пользователи) автоматизированной системы управления через различные средства объектов управления выполняют свои должностные (функциональные) обязанности, оказывая управляющие воздействия.

## 8.2 Описание программного продукта

8.2.1 Модуль решения транспортных задач предназначен для решения задач по поиску оптимальных маршрутов и зон дислокации движущихся объектов с учётом различных факторов, влияющих на движение объектов. Опишем основные функции, которые способен выполнять данный модуль.

Подсистема решения транспортных задач характеризуется следующими возможностями:

- автоматизированное построение графа транспортной сети на базе информации из объектов, выбранных пользователем;

- редактирование и актуализация графа транспортной сети пользователем;

- учет качественных характеристик транспортной сети (ширина дороги, загруженность);

- расчет оптимального маршрута движения по транспортной сети;

- расчёт оптимального маршрута движения с учётом рельефа местности.

Сопряжение модуля решения транспортных задач с другими модулями ГИС позволяет отображать информацию о маршрутах на трёхмерной модели карты, а также использовать подсистему в сочетании с системами GPS для навигации.

Таким образом, функциональные возможности системы весьма значительны и смогут удовлетворить основные потребности потенциальных пользователей.

## 8.3 Описание группы разработчиков

8.3.1 Проект по разработке и испытанию модуля решения транспортных задач выполняется одним отделом НИИ силами перечисленных ниже людей:

- ведущий инженер-программист;

- инженер-программист первой категории;

- инженер-программист второй категории.

Данный отдел будет принимать участие в создании программного изделия, каждый сотрудник будет привлечен к разработке, соответственно его специальности, на различных этапах проведения работ.

## 8.4 Этапы разработки

8.4.1 Этапы разработки и основная заработная плата приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Этапы разработки

| № | Этапы | Исполнитель | Трудоемкость в днях | Длительность работы, дни | Оплата за день, рублей | Оплата за этап, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое задание |  | 12 | 6 |  | 3040 |
| 1 | Обоснование необходимости разработки | Ведущий инженер- программист | 2 | 2 | 280 | 560 |
| 2 | Научно исследовательская работа | Ведущий инженер- программист | 4 | 2 | 280 | 560 |
|  |  | Инженер- программист 1-ой категории |  | 2 | 240 | 480 |
| 3 | Разработка и утверждение технического задания | Ведущий инженер- программист | 6 | 2 | 280 | 560 |
|  |  | Инженер- программист 1-ой категории |  | 2 | 240 | 480 |
|  |  | Инженер- программист 2-ой категории |  | 2 | 200 | 400 |
|  | Эскизный проект |  | 20 | 12 |  | 5280 |
| 4 | Разработка эскизного проекта | Ведущий инженер- программист | 16 | 8 | 280 | 2240 |
|  |  | Инженер- программист 1-ой категории |  | 8 | 240 | 1920 |
| 5 | Утверждение эскизного проекта | Ведущий инженер- программист | 4 | 4 | 280 | 1120 |
|  | Технический проект |  | 33 | 19 |  | 7560 |
| 6 | Разработка технического проекта | Инженер- программист 1-ой категории | 28 | 14 | 240 | 3360 |
|  |  | Инженер- программист 2-ой категории |  | 14 | 200 | 2800 |
| 7 | Утверждение технического проекта | Ведущий инженер- программист | 5 | 5 | 280 | 1400 |

Продолжение таблицы 8.1

| № | Этапы | Исполнитель | Трудо-емкость в днях | Длительность работы, дни | Оплата за день, рублей | Оплата за этап, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая трудоемкость этапа разработки |  | 65 | 37 |  | 15880 |
|  | Рабочий проект |  | 116 | 52 |  | 27040 |
| 8 | Разработка программного продукта | Инженер-программист 1-ой категории | 60 | 30 | 240 | 7200 |
|  |  | Инженер-программист 2-ой категории |  | 30 | 200 | 6000 |
| 9 | Разработка программной документации | Ведущий инженер-программист | 20 | 10 | 280 | 2800 |
|  |  | Инженер- программист 1-ой категории |  | 10 | 240 | 2400 |
| 10 | Испытание программного продукта | Ведущий инженер- программист | 36 | 12 | 280 | 3360 |
|  |  | Инженер- программист 1-ой категории |  | 12 | 240 | 2880 |
|  |  | Инженер- программист 2-ой категории |  | 12 | 200 | 2400 |
|  | Внедрение программного продукта |  | 10 | 10 |  | 2560 |
| 11 | Подготовка и передача программного продукта и программной документации для изготовления и сопровождения | Ведущий инженер- программист | 7 | 7 | 280 | 1960 |
| 12 | Передача программного продукта в фонд алгоритмов и программ | Инженер- программист 2-ой категории | 3 | 3 | 200 | 600 |
|  | Общая трудоемкость разработки программного продукта |  | 126 | 62 |  | 29600 |
|  | Общая трудоемкость и длительность проведения научно-исследовательской работы |  | 191 | 99 |  | 45480 |

## 8.5 Календарный план график работы

8.5.1 Календарный план график работы представлен на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 - календарный план график работы

## 8.6 Экономический расчёт разработки

8.6.1 Основная заработная плата приведена выше в таблице 8.1.

Затраты на материалы изделия приведены ниже в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Затраты на материалы изделия

| № | Наименование | Единицы измерения | Кол-во | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дискета 3,5" | шт. | 10 | 10 | 100 |
| 2 | CD-RW | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 3 | Бумага (формат А4) | пачка (500 листов) | 3 | 160 | 480 |
| 4 | Канцелярские товары в ассортименте |  |  |  | 500 |
| 5 | Картридж для принтера | шт. | 2 | 1600 | 3200 |
| Итого: |  |  |  |  | 4380 |
| Транспортно заготовительные расходы (15 % от общей стоимости): |  |  |  |  | 657 |
| Всего: |  |  |  |  | 5037 |

Дополнительная заработная плата ДЗП разработчиков комплекса средств автоматизации составляет 20% от основной заработной платы (8.1):

ДЗП = 0,20·ОЗП = 0,20·45480 = 9096 (рублей),	(8.1)

где ОЗП - основная заработная плата.

Отчисления на социальные нужды (Е.С.Н) составляют 26% от суммы основной и дополнительной заработной платы которая рассчитывается по формуле (8.3):

ОСН = 0,26·(ОЗП  + ДЗП),				(8.3)

ОСН = 0,26·(45480 + 9096) = 14189 (рублей)

Накладные расходы составляют 250% от основной заработной платы:

45480·2,5 = 113700 (рублей)

Прочие расходы включают сумму, затрачиваемую на аренду машинного времени. В процессе разработки использовалось три компьютера, за каждой машиной проведено 99 дней по 6 рабочих часов. Исходя из расчета оплаты 5 рублей за 1 час машинного времени, сумма составит:

3·99·5·6  = 8910 (рублей)

Себестоимость всей разработки оценивается как сумма издержек по всем статьям расходов. Расчет себестоимости разработки приведен в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Расчет себестоимости разработки

| № | Наименование статей расходов | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная заработная плата персонала | 45480 |
| 2 | Дополнительная заработная плата персонала | 9096 |
| 3 | Материалы и покупные изделия | 5037 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 14189 |
| 5 | Накладные расходы | 113700 |
| 6 | Прочие расходы | 8910 |
| Полная себестоимость разработки |  | 196412 |

Оптовая цена разработки определяется как сумма себестоимости и заложенной прибыли, которая равна 30% себестоимости. Налог на добавленную стоимость не взимается, так как разработка ведется на средства государственного бюджета, следовательно, договорная цена равна оптовой цене.

Прибыль составляет:

ПР = 0,3·СЕБ = 0,3·196412 = 58923,6 (рублей)

Оптовая цена предприятия равна:

ОЦ = 196412 + 58923,6 = 255335,6 (рублей)

Смета затрат на разработку программного продукта представлена в таблице 8.4

Таблица 8.4 - Смета затрат на разработку

| № | Наименование статьи расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная заработная плата персонала | 45480 |
| 2 | Дополнительная заработная плата персонала | 9096 |
| 3 | Материалы и покупные изделия | 5037 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 14189 |
| 5 | Накладные расходы | 113700 |
| 6 | Прочие расходы | 8910 |
| 7 | Себестоимость разработки | 196412 |
| 8 | Прибыль от реализации | 58923.6 |
| 9 | Оптовая цена предприятия | 255335.6 |
| 10 | Договорная цена | 255335.6 |

Договорная цена разработки должна определяться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Однако в данном случае НДС не взимается, т.к. разработка ведется на средства государственного бюджета. Договорная цена разработки составила 255335,6 руб.

## 8.7 Анализ экономической целесообразности разработки

8.7.1 Экономическая целесообразность разработки заключается в следующем:

- разработанный программный продукт предназначен для использования в геоинформационных системах (ГИС) в качестве модуля, отвечающего за решение транспортных задач. ГИС, использующая данный модуль, будет более конкурентоспособной. Сравнение основных технических характеристик ГИС “Горизонт” и аналога приводится в таблице 8.6.

С данной программой может работать персонал, имеющий базовые знания о технических средствах. С помощью данной программы можно повысить работоспособность предприятия, использующего ГИС. При использовании данного программного модуля сокращается время на автоматизацию системы, а следовательно, уменьшается стоимость системы в целом.

Таблица 8.6 – Сравнение основных технических характеристик ГИС “Горизонт” и аналога

| Показатель | ГИС “Горизонт” | Аналог (MapInfo) |
| --- | --- | --- |
| Стоимость разработки, руб | 255335 | 480000 |
| Объем занимаемой памяти | 70 Mb | 150 Mb |
| Операционная система | Windows, Linux, Unix, Solaris | Windows |
| Функциональные возможности, баллы (по десятибалльной шкале) | 8 | 8 |

Таким образом, ГИС “Горизонт” превосходит аналог практически по всем показателям.

## 8.8 Вывод

8.8.1 Данная разработка расширяет возможности геоинформационной системы. ГИС “Горизонт”, имеющая данный модуль становится более конкурентоспособной на рынке ГИС. При меньшей оптовой цене ГИС “Горизонт” превосходит аналогичные системы почти по всем показателям.